IV.2. Infrastructura tehnică

IV.2.1. Alimentare cu apă

Preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile directivelor europene, a continuat şi în anul 2007.

Programele de alimentare cu apă şi canalizare aprobate prin hotărârile de guvern, HG nr.577/1997şi HG nr. 687/1997, şi de asemenea prin OG nr. 7/2006 s-au derulat corespunzător în anul 2007.

IV.2.1.1. Programul de alimentare cu apă la sate aprobat prin HG 577/1997

În anul 2007 au fost continuate lucrările de alimentare cu apă în comunele Runcu, Cobia şi Hulubeşti, şi demarate lucrări în localităţile: Poiana, Pucheni, Corbii Mari, Pucioasa şi Titu.

Realizările valorice se situează la următoarele niveluri:

mii lei

| Nr. crt. | Comuna | Rest de realizat la 01.01.2007 | Program aprobat 2007 | Valoarea lucrărilor exececutate şi plătite în anul 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cobia (10 sate) | 1.600,00 | 1.800,70 | 1.800,700 |
| 2. | Hulubeşti (1 sat) | 613,36 | 253,10 | 253,100 |
| 3. | Runcu (6 sate) | 2.699,90 | 1.793,80 | 1.793,874 |
| 4. | Poiana | 3.148,20 | 525,30 | 525,286 |
| 5. | Pucheni | - | 299,26 | 265,948 |
| 6. | Pucioasa | - | 73,08 | 65,000 |
| 7. | Titu | - | 68,80 | 68,800 |
| 8. | Corbii Mari | - | 150,50 | 150,500 |
|  | Total |  | 4.965,675 | 4.924,283 |

IV.2.1.2. Obiectivele de investiţii aprobate prin OG nr.  7/2006

Realizări la data de 31-12-2007

mii lei

| Nr. Crt. | Denumire localitate | Valoare contract | Suma primită până la 31.12.2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### A. ALIMENTARE CU APĂ |  |  |  |
| 1. | BUCIUMENI | 2.746 | 975 |
| 2. | MATASARU | 3.940 | 1000 |
| 3. | HULUBESTI | 3.920 | 980 |
| 4. | LUNGULETU | 3.015 | 998 |
| 5. | CORNESTI | 4.057 | 1000 |
| 6. | CRINGURI | 1.924 | 538 |
| 7. | VISINA | 2.879 | 1.000 |
| 8. | VARFURI | 3.794 | 1.000 |
| ##### TOTAL A |  | 26.275 | 7.491 |
| ###### B. CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE |  |  |  |
| 1. | DOICESTI | 2.034 | 571 |
| 2. | RAZVAD | 3.283 | 1.226 |
| 3. | SOTANGA | 2.448 | 760 |
| 4. | ANINOASA | 2.494 | 1.428 |
| 5. | TARTASESTI | 2.551 | 1.138 |
| 6. | VULCANA PANDELE | 2.950 | 800 |
| 7. | COMISANI | 3.561 | 200 |
| 8. | PETRESTI | 3.461 | 200 |
| 9. | SELARU | 3.900 | 195 |
| ##### TOTAL B |  | 26.682 | 6.518 |
| TOTAL GENERAL |  | 52.957 | 14.009 |

IV.2.1.3. Programul HG 687/1997

S-a pus în funcţiune staţia de deferizare şi demanganizare la sistemul de alimentare cu apă în comuna Dragodana.

IV.2.1.4. Programul de reabilitare a reţelelor de apă, canalizare şi staţii de epurare din oraşle cu populaţie sub 50.000 locuitori, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

În septembrie 2007, Consiliul Judeţean  Dâmboviţa, împreună cu oraşele Fieni, Găeşti, Moreni, Pucioasa şi Titu au semnat Convenţia de colaborare cu Compania Naţională de Investiţii – Bucureşti privind Programul Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori.

Potrivit acestui program, în 5 oraşe din judeţul Dâmboviţa, se vor realiza lucrări în valoare totală de 20,75 milioane euro, după cum urmează:

- Moreni – reabilitare reţele apă şi canalizare – 4,0 mil. euro

- Găeşti – reabilitare reţele de apă şi epurare ape uzate – 3,0 mil.euro

- Pucioasa – reabilitare staţie epurare – 3,95 mil. euro

- Titu – reabilitare reţele apă potabilă – 2,3 mil.euro

- Fieni – reabilitare reţele apă şi reabilitare aducţiune pe traseul Moroeni – Fieni – Moţăieni – 7,5 mil euro

TOTAL:     20,75 mil.euro

S-au întocmit studiile de fezabilitate care au fost înaintate la Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti, la acest moment fiind şi aprobate. Lucrările de execuţie se vor desfăşura pe perioada anilor 2008-2009. Localităţile implicate în program vor contribui financiar cu o cotă de 20 % din valoarea totală aferentă fiecărei localităţi, Consiliul Judeţean Dâmboviţa semnând aceste convenţii în calitate de garant al oraşelor implicate în program.

În anul 2007 a fost finalizat procedeul de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,APĂ DÂMBOVIŢA” din care fac parte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cele 2 municipii şi 5 oraşe din judeţ şi înca 4 comune. Scopul asociaţiei îl reprezintă constituirea unei forme instituţionale capabilă să absoarbă fonduri comunitare în domeniu. Deja există în lucru întocmirea unor studii şi proiecte pentru investiţii pe apă şi canalizare în valoare de cca. 100 milioane euro.

Tot în anul 2007 s-a constituit societatea comercială Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa – S.A., societate cu capital integral public, la care Consiliul Judeţean Dâmboviţa a devenit coacţionar. În felul acesta există cele două instrumente instituţionale (asociatie pe domeniu ,,apă” şi societatea comercială cu domeniu ,,apă”) necesare accesării fondurilor europene postaderare.

În anul 2007 a demarat procesul de constituire a Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitare (Găeşti, “Cricovul Dulce” Moreni, Valea Dâmboviţei, Dâmboviţa Sud Răcari, Lavitas Titu).

Totodată, s-a întocmit Master Planul judeţului Dâmboviţa şi Master Planul pentru apă şi canalizare.

IV.2.2. Locuinţe

Locuinţe construite prin   ANL

Problema  locuirii  rămâne  o constantă  în  preocupările Guvernului României şi desigur şi a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Politicile de dezvoltare a construcţiei de locuinţe au vizat atât creşterea fondului locativ, în special pentru tineri, cât şi creşterea calităţii locuirii.

A) Programul Locuinţe  pentru  tineri  construite  în  vederea  închirierii, derulat  prin  Agenţia Naţională de Locuinţe, a demarat în judeţul Dâmboviţa în anul 2002 şi, până la finele anului 2007, s-au recepţionat un număr de 889 apartamente, alte 146 apartamente fiind în curs de execuţie.

În ceea ce priveşte fluctuaţia recepţionării apartamentelor, scăderea se datorează faptului că în anii respectivi au fost construite mai multe structuri, urmând ca în anii următori acestea să se finalizeze şi să se recepţioneze.

În anul 2007, Agenţia Naţională de Locuinţe a continuat construirea de blocuri de locuinţe pe terenuri puse la dispoziţie de administraţia publică locală, fiind recepţionate 36 apartamente după cum urmează:

| Nr. crt. | Localitate nr. bloc/ adresă | Nr. apartamente |  | Regim de înălţime | Stadiu fizic | Data recepţiei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| TÂRGOVIŞTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bl.A1-str.col.Nicolin Ion | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 2 | Bl.A2-str.Lăzărică Petrescu | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 3 | Bl.A3-str.Lăzărică Petrescu | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 4 | Bl.A4-str.Lăzărică Petrescu | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 5 | Bl.11A-B-dul Eroilor | 45 |  | P+7E+M | Recepţionat | 2003 |  |
| 6 | Bl.11B-B-dul Eroilor | 45 |  | P+7E+M | Recepţionat | 2003 |  |
| 7 | Bl.C2-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 8 | Bl.C3-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 9 | Bl.C4-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 10 | Bl.C6-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 11 | Bl.C6-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 12 | Bl.39A-B-dul Unirii | 64 |  | P+6E+M | Recepţionat | 2003 |  |
| 13 | Bl.1-Cartierul Tineretului | 13 |  | P+2E+M | Recepţionat | 2005 |  |
| 14 | Bl.2-Cartierul Tineretului | 20 |  | P+2E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 15 | Bl.3-Cartierul Tineretului | 13 |  | P+2E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 16 | Bl.4-Cartierul Tineretului | 20 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 17 | Bl.5-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 18 | Bl.6-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2004 |  |
| 19 | Bl.7-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2004 |  |
| 20 | Bl.8-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 21 | Bl. C Str. Dr. Oprescu Dumitru, Nr. 17 | 40 |  | S+P+4E | Recepţionat | 2006 |  |
| 22 | Bl. C Str. Dr. Oprescu Dumitru, Nr. 17 | 20 |  | S+P+4E | Recepţionat | 2007 |  |
| 23 | Etapa II Sagricom | 146 |  | P+2/3+M | Structură | 2009 |  |
| TOTAL TÂRGOVIŞTE 555 – recepţionate 146 – în execuţie |  |  |  |  |  |  |  |
| ### TITU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bl.B2B-str.I.C.Visarion | 19 | P+4 |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 2 | Bl.C1-Cartier Titu Nou | 13 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2002 |
| 3 | Bl.C2-Cartier Titu Nou | 13 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2002 |
| 4 | Bl.C3 sc.A,B-Cartier Titu Nou | 26 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 5 | Bl.C4-Cartier Titu Nou | 13 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 6 | Bl.C5 sc.A,B-Cartier Titu Nou | 26 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| TOTAL TITU 110 – recepţionate |  |  |  |  |  |  |  |
| PUCIOASA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bl.1-str.Rândunelelor | 20 | P+3E+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 2 | Bl.2-str.Rândunelelor | 20 | P+3E+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 3 | Bl.3-str.Rândunelelor | 20 | P+3E+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 4 | Bl.A-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 5 | Bl.B-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 6 | Bl.C-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 7 | Bl.D-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2004 |
| ##### TOTAL PUCIOASA 112 - recepţionate |  |  |  |  |  |  |  |
| GĂEŞTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bl.A1-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 2 | Bl.A2-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 3 | Bl.A3-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 4 | Bl.A4-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 5 | Bl.A5-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 6 | Bl.A6-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 7 | Bl.A7-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 8 | Bl.A8-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| ##### TOTAL GĂEŞTI 64 - recepţionate |  |  |  |  |  |  |  |
| ### MORENI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bl.A1-str.Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 2 | Bl.A2-str Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 3 | Bl.A3-str Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2007 |
| 4 | Bl.A4-str Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2007 |
| ##### TOTAL MORENI 32 - recepţionate |  |  |  |  |  |  |  |
| ### FIENI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bl.A1-str.Dr.N.Ştefănescu | 8 | P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 2 | Bl.A2-str.Dr.N.Ştrfănescu | 8 | P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2005 |
| ##### TOTAL FIENI 16 - recepţionate |  |  |  |  |  |  |  |
| #### TOTAL JUDEŢ 889 - recepţionate 146 - în execuţie |  |  |  |  |  |  |  |

#### B) Locuinţe sociale realizate conform Legii nr.114/1996, finanţate în anul 2007 din Fondul Naţional de Dezvoltare

#### Programul construcţiei de locuinţe sociale, derulat conform Legii nr.114/1996, a fost finanţat în anul 2007 din Fondul Naţional de Dezvoltare, iar beneficiarii acestor locuinţe sunt categorii defavorizate stabilite prin respectivul act normativ.

Fondurile alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor au fost în valoare de 1.550.000 lei, sumă aprobată de la bugetul de stat conform Legii nr.114/1996 şi de 1.000.000 lei, sumă aprobată din Fondul Naţional de Dezvoltare. În perioada de referinţă s-au recepţionat 74 locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte.

IV.2.3. Programe de sprijinire a învăţământului

A. Asigurarea condiţiilor de funcţionare a şcolilor din mediul rural

În anul 2007 a continuat programul de reabilitare şi dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  Judeţului nostru i-a fost repartizată suma de 1.688.000 lei defalcată pe unităţi de învăţământ astfel:

| Nr. crt. | LOCALITATEA | Valoare mii lei |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | Şcoala cu cls. 1-VIII com. Odobeşti | 300 |
| 2 | Şcoala cu cls. 1-VIII com. Răscăieţi | 120 |
| 3 | Şcoala cu cls. 1-IV+Grădiniţa Vlăsceni. com. Potlogi | 100 |
| 4 | Şcoala cu cls. 1-IV+Grădiniţă Stravapolia com. Ulieşti | 130 |
| 5 | Şcoala cu cls. 1-VIII com. Ocniţa | 200 |
| 6 | Şcoala cu cls. 1-VIII com. I.L.Caragiale | 130 |
| 7 | Şcoala cu cls. 1-VIII com. Moroeni | 150 |
| 8 | Gradiniţa com. Băleni | 300 |
| 9 | Şcoala cu cls. 1-VIII com. Văleni D-ţa | 258 |

B. Edificare compusuri şcolare pentru unităţi de învăţământ preuniversitare.

1. Grup şcolar industrial Iordache Golescu  oraş Găeşti		1.940 mii lei

2. Grup şcolar agricol com. Tărtăşeşti				             610 mii lei

TOTAL							          2.550 mii lei

C. Înfiinţare şi modernizare şcoli de artă şi meserii

1. Grup şcolar George Bibescu Moreni				2.040 mii lei

2. Şcoală de arte şi meserii com. Corbii Mari			1.572 mii lei

TOTAL							          3.612 mii lei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a continuat şi în anul 2007 programul de finanţare a cheltuielilor de consolidare reabilitare şi reparaţii capitale precum şi construirea de obiecte noi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar.

Sumele alocate pe unităţi şcolare în anul 2007 sunt:

| Nr. crt | # LOCALITATEA | # Denumire lucrare | # Suma alocată (mii lei ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Gradiniţa com. Malu cu Flori | Obiect de investiţii | 400 |
| 2 | Gradiniţa com. Bezdead | Obiect de investiţii | 300 |
| 3 | Gradiniţa sat Gura Vulcanei, com. Vulcana Pandele | Obiect de investiţii | 300 |
| 4 | Gradiniţa com. Butimanu | Obiect de investiţii | 300 |
| 5 | Gradiniţa sat Băleni , com. Conţeşti | Obiect de investiţii | 230 |
| 6 | Gradiniţa sat Măgura, com. Hulubeşti | Obiect de investiţii | 200 |
| 7 | Gradiniţa sat Coada Izvorului, com. Petreşti | Obiect de investiţii | 160 |
| 8 | Gradiniţa sat Ghergheşti com. Petreşti | Obiect de investiţii | 170 |
| 9 | Gradiniţa com. Dărmăneşti | Obiect de investiţii | 150 |
| 10 | Gradiniţa sat Teleşti, com. Ludeşti | Obiect de investiţii | 200 |
| 11 | Gradiniţa com. Bilciureşti | Obiect de investiţii | 200 |
| 12 | Gradiniţa sat Meri, com. Mogoşani | Obiect de investiţii | 150 |
| 13 | Gradiniţa nr. 2 Municipiul Moreni | Obiect de investiţii | 250 |
| 14 | Gradiniţa com. Răscăeţi | Obiect de investiţii | 150 |
| 15 | Gradiniţa oraş Răcari | Reparaţii capitale | 200 |
| 16 | Gradiniţa com. Morteni | Reparaţii capitale | 200 |
| 17 | Gradiniţa nr.2 oraş Găeşti | Reparaţii capitale | 250 |
| 18 | Gradiniţa nr.8 „Rază de soare” municipiul Târgovişte | Reparaţii capitale | 200 |
| 19 | Gradiniţa com. Ocniţa | Reparaţii capitale | 200 |
| 20 | Gradiniţa com. Cornăţelu | Reparaţii capitale | 90 |
| TOTAL |  |  | 4.300 |

## D. Programul de realizare săli de sport

În  anul 2007 s-a înregistrat o încetinire a ritmului de execuţie de săli de sport, deşi solicitări pentru consolidare, reabilitare şi construire de săli noi au existat.

IV.2.4. Programul de modernizare a clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

În cadrul acestui program în anul 2007 s-a finalizat extinderea şi modernizarea Centrului de formare profesională Gâlma, costul investiţiei ridicându-se la aproximativ 3.102.000 lei.

De asemenea, în programul de investiţii al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pe anul 2007 s-a aflat şi  modernizarea Centrului de perfecţionare Târgovişte, până în prezent fiind întocmit studiul de fezabilitate, iar în prezent urmând să se execute şi celelalte etape de proiectare şi începerea execuţiei.

O altă clădire aflată în patrimoniul Consiliului Judeţean şi care a fost cuprinsă în programul de modernizare şi consolidare este Muzeul de artă din muncipiul Târgovişte. Lucrările de modernizare şi consolidare au demarat în anul 2006, la ora actuală fiind şi finalizate, valoarea sumele cheltuite ridicându-se la 1.700.000 lei. În constinuare, se execută lucrările de conservare şi restaurare a componentelor artistice la această clădire.

Tot în cadrul programului de modernizare şi reabilitare a clădirilor şi lucrărilor aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a început lucrarea de Reabilitare şi extindere a aducţiunii Gâlma-Rătei – lucrare de alimentare cu apă ce deserveşte localităţile de pe Valea Ialomiţei. Investiţia este evaluată la suma de 43.561.732 lei. Într-o prima etapă, care se va încheia la finele lunii aprilie 2008, se vor executa lucrări de reabilitare la sursele de apă şi forarea unui puţ pentru majorarea debitului de apă.

IV.2.5. Cadastru imobiliar-edilitar şi constituirea băncilor de date urbane

Atribuţiile Serviciului cadastru şi gestiunea localităţilor în anul 2007 s-au grupat şi direcţionat pe 2 domenii de activitate, domeniul cadastral şi domeniul gestiunea localităţilor.

# A. Activităţi în domeniul cadastrului:

- verificarea, recepţia, avizarea şi arhivarea documentaţiilor (întocmite conform H.G. nr.834/1991, modificată şi completată cu H.G. nr.468/1998) pentru terenurile din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat : S.N. Petrom S.A. (8 imobile) şi S.C. Prodcom Service S.A. Moreni (6 imobile);

- controlul, recepţia şi avizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, cu finanţare de la bugetul de stat, conform Legii nr.7/1996, republicată, H.G. nr.521/1997, completată şi modificată cu H.G. nr.818/2006, ale localităţilor judeţului Dâmboviţa.

În anul 2007 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în calitate de coordonator pentru această activitate şi ordonator principal de credite a alocat Consiliului Judeţean Dâmboviţa suma de 140.000 lei, defalcată pe localităţile Târgovişte, Moreni, Titu, Pucioasa şi Vulcana Băi conform tabelelor de mai jos. În consecinţă, s-au dispus măsurile necesare pentru ca desfăşurarea lucrărilor ce au făcut obiectul finanţării să se efectueze în bune condiţii iar sumele alocate să fie utilizate conform destinaţiei şi la termenele prevăzute în grafice.

Faţă de sumele alocate iniţial, a mai fost aprobată suplimentarea fondurilor bugetare, pe anul 2007, pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu 140.000 lei (adresa M.D.L.P.L. nr.42.641/HI/27.09.2007) şi respectiv 20.000 lei (adresa M.D.L.P.P. nr.56.648/ HI/27.11.2007). Aceste alocaţii suplimentare au fost utilizate conform destinaţiei şi la termenele prevăzute în grafice.

Cu toate aceste măsuri, au apărut şi nerelizări, astfel suma alocată oraşului Titu pentru această activitate, respectiv suma de 20.000 lei, nu a putut fi utilizată din cauza întârzierii organizării de către Primăria Titu a licitaţiei deschise privind Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane în oraşul Titu (08.10.2007) şi a soluţionării contestaţiei formulată de una din părţi, de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (14.12.2007).

- lei -

| Localitatea | Suma alocată iniţial | Sumă suplimentară (etapa I) | Sumă suplimentară (etapa II) | Total | Sume nerealizate | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÂRGOVIŞTE | 40 000 | 80 000 | 20 000 | 140 000 | - | - |
| MORENI | 40 000 | 30 000 | - | 70 000 | - | - |
| TITU | 20 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | Redistribuite în alt judeţ |
| PUCIOASA | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - |
| VULCANA BĂI | 20 000 | 30 000 | - | 50 000 | - | - |
| TOTAL | 140 000 | 140 000 | 20 000 | 300 000 | 20 000 |  |

Alte activităţi în cadrul aceluiaşi domeniu, au fost:

- executarea măsurătorilor topo – cadastrale, întocmirea documentaţiilor de Carte funciară şi întabularea imobilelor aflate în domeniul privat şi public al judeţului Dâmboviţa: Spitalul de urgenţă municipiul Târgovişte, Colegiul Medicilor (fosta Creşă nr.8) Târgovişte, Secţia Boli Infecţioase Târgovişte, Anexă gospodărească Teiş, Amenajare depozit ecologic deşeuri solide oraş Titu;

- participarea în comisiile, numite prin Ordinul Prefectului judeţului Dâmboviţa la delimitarea şi stabilirea hotarelor teritorial–administrative ale localităţilor judeţului Dâmboviţa: hotar Perşinari – Văcăreşti, hotar Răcari – Conţeşti, hotar Petreşti – Crângurile, hotar Odobeşti - Titu;

- participarea la şedinţele Comisiei judeţene de fond funciar: 25 de şedinţe;

- executarea de măsurători topo – cadastrale şi întocmirea planurilor topo – cadastrale a

unor imobile ce urmează a fi preluate în patrimoniul Consiliului Judeţean Dâmboviţa : U.M. Adânca – Gura Ocniţei.

## B. Activităţi în domeniul gestiunii localităţilor

- participarea în comisia de verificare şi avizare a documentaţiilor de urbanism şi a obţinerii avizelor de la organismele teritoriale solicitate prin legislaţia în vigoare pentru documentaţiile de urbanism;

- ţinerea evidenţei datelor de gestiune urbanistică a localităţilor judeţului Dâmboviţa în ceea ce priveşte elaborarea, actualizarea şi aprobarea de către consiliile locale a Planurilor Urbanistice Generale (PUG-urilor) şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente;

- continuarea transpunerii PUG-urilor localităţilor în format electronic, utilizând un sistem informaţional geografic (GIS) bazat pe plan index pentru urbanism şi amenajarea teritoriului

În tabelul de mai jos sunt prezentate localităţile propuse pentru transpunerea PUG-urilor în format electronic pe anul 2007 cu valorile sumelor propuse a fi alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, respectiv de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor precum şi cele alocate în realitate.

- lei -

| Nr. crt. | Localităţi | Valoare propusă iniţial de la buget C.J.D. | Valoare propusă de M.D.L.P.L. | Valoare alocată de la bugetul C.J.D. (feb. 2008) | Valoare alocată subvenţii M.D.L.P.L. (dec.2007) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucieni | 10 000 | 3 600 | 21 350 | 8 200 |  |
| 2 | Vacăreşti | 10 000 | 3 600 | 21 350 | 8 200 |  |
| 3 | Cobia | 10 000 | 3 600 | 21 350 | 8 200 |  |
| 4 | Valea Mare | 10 000 | 3 600 | 21 350 | 8 200 |  |
| 5 | Dragodana | 5 160 | 3 600 | 21 350 | 8 200 |  |
| 6 | Hulubeşti | 10 000 | 3 600 | - | - | Nu s-a executat din lipsă de fonduri |
| 7 | Gura Şuţii | 10 000 | 3 600 | - | - | Nu s-a executat din lipsă de fonduri |
| 8 | Crângurile | 10 000 | 3 600 | - | - | Nu s-a executat din lipsă de fonduri |
| 9 | Dobra | 10 000 | 3 600 | - | - | Nu s-a executat din lipsă de fonduri |
| 10 | Finta | 10 000 | 3 600 | - | - | Nu s-a executat din lipsă de fonduri |
| TOTAL |  | 95 160 | 36 000 | 106 750 | 41 000 |  |

Notă: Informaţiile privind valorile propuse şi cele alocate au fost preluate de la Serviciul Lucrări Publice

C. Programe, Statistică

În vederea gestionării acestor PUG-uri în format electronic s-a achiziţionat aparatura necesară (staţie grafică şi plotter format A1) urmând ca, în primul semestru al anului 2008, să se organizeze o nouă licitaţie de achiziţionare a unei aplicaţii GIS, pentru scopul enunţat mai sus.