### V. PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂ

În cadrul programelor cu finanţare externă, pe parcursul anului 2007 Consiliul Judeţean Dâmboviţa a accesat mai multe proiecte şi a continuat sau terminat implementarea celor deja aprobate.

V.1. Programul PHARE

Astfel, în anul 2007 a început implementarea unor proiecte de infrastructură deosebit de importante pentru dezvoltarea judeţului Dâmboviţa.

1. Denumirea proiectului:  Reabilitarea podului de la Potlogi

Programul proiectului: PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială

Valoarea proiectului: 919.685 Euro, 100% fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană prin programul Phare RO2005/017-690.01.03.03, Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea uneia din investiţiile necesare pentru dezvoltarea economică a zonei centru-nord a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, în vederea eliminării disparităţilor regionale; susţinerea managementului şi implementarea eficientă a asistenţei PHARE 2004-2006 pentru Coeziune Economică şi Socială; dezvoltarea capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru managementul eficient al Fondurilor Structurale se încadrează în obiectivul general al programului.

Scopul proiectului: Reabilitarea podului peste râul Argeş, din comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa, distrus parţial în urma inundaţiilor din 2005. Acest pod se află situat pe DJ 711A şi este elementul principal de legătură a comunelor din sudul judeţului Dâmboviţa cu A1- autostrada Bucureşti-Piteşti, aflate la 3 km de acest pod.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2006- 31 august 2009

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2. Denumirea proiectului:  Sistem de monitorizare a apei potabile în judeţul Dâmboviţa

Valoarea proiectului: 115.600 Euro, din care grantul de la Uniunea Europeană este de 104.039 Euro şi contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, de 11.561 Euro, realizat prin programul PHARE RO2006-018-147.01.03.02.03 DB 1208.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacităţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice de alimentare cu apă din opt comune din judeţul Dâmboviţa.

Scopul proiectului: Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unui sistem modern de monitorizare a parametrilor tehnologici care să asigure transportul eficient de informaţii, în timp real, de la sistemele de alimentare cu apă aflate în administrarea serviciului public de specialitate a Consiliului Judeţean Dâmboviţa din comunele: Cândeşti, Dragodăneşti, Comişani, Crânguri, Nucet, Dobra, Dragodana, Ocniţa, Şelaru şi Dispeceratul Central al municipiului Târgovişte.

Perioada de implementare:  ianuarie 2008- ianuarie 2009

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

3. Denumirea proiectului: Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei în judeţul Dâmboviţa

Valoarea proiectului: 62.380 Euro, dintre care contribuţia Uniunii Europeane este în valoare de 56.141 Euro şi contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, de 6239 Euro, realizat prin programul PHARE RO2006-018-147.01.03.02.03 DB 1207.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacităţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor Dâmboviţa şi a primăriilor pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice de evidenţă a populaţiei.

Scopul proiectului: Realizarea unei reţele VPN prin care se va asigura legătura on-line între cele zece servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ şi Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor Dâmboviţa şi respectiv Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor.

Perioada de implementare:  ianuarie 2008- ianuarie 2009.

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

4. Denumirea proiectului: Reabilitarea unităţilor şcolare din judeţul Dâmboviţa afectate de inundaţiile din perioada aprilie – august 2005

Programul proiectului: PHARE 2003, Coeziune Economică şi Socială, Infrastructură regională şi locală/Inundaţii.

Valoarea proiectului: 190.881 Euro, din care contribuţia Uniunii Europeane în valoare de 175.000 Euro şi contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, de 15.881 Euro, realizat prin programul Phare2003/005-551.05.03.04.

Scopul proiectului: Normalizarea condiţiilor de învăţământ în unităţile şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie-august 2005.

Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea a trei unităţi de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, afectate de inundaţiile din anul 2005; asumarea responsabilităţii de către administraţia publică a judeţului Dâmboviţa, a localităţilor Răzvad şi Şotânga şi Universitatea Valahia din Târgovişte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ şi pentru dezvoltarea unui parteneriat durabil între acestea.

Perioada de realizare a proiectului: septembrie 2006- aprilie 2008

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

5. Denumirea proiectului: Reabilitarea zonei industriale Priboiu-Brăneşti şi dezvoltarea  unei infrastructuri de afaceri atractive în vederea îmbunătăţirii climatului economico-social şi de mediu

Valoarea proiectului: 14.350.809,96 Euro, din care 5.000.000,00 Euro cofinanţare din partea Comisiei Europene prin Programul PHARE CES 2004-2006 Dezvoltarea infrastructurii regionale, 1.666.666,67 Euro, cofinanţare din Fondul Naţional, 7,684,143.29 Euro, cofinanţare Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Obiectivul general al proiectului: Crearea unei zone industriale, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri atractive în vederea îmbunătăţirii climatului economico-social şi de mediu, în vederea eliminării disparităţilor economice şi sociale ale zonei.

Scopul proiectului: Dezafectarea unor construcţii puternic degradate, lipsite de necesităţi funcţionale adecvate scopului propus, reabilitarea unor clădiri care prezentau caracteristici menite să răspundă necesităţilor funcţionale, crearea unor drumuri interioare de acces în strânsă corelaţie cu vegetaţia existentă pe amplasament pentru defrişarea minimă a acesteia, viabilizarea întregului amplasament prin prevederea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării activităţilor specifice parcurilor industriale.

Perioada de implementare: 18 luni de la data de începere notificată de către Inginer (22 octombrie 2007).

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

6. Denumirea proiectului: Ranforsarea şi modernizarea traseului de drumuri judeţene 710 şi 710 A, Pucioasa-Varfuri-Valea Lunga-Iedera-Moreni-I.L.Caragiale

Valoarea proiectului:  13.995.099 Euro, din care : contribuţie Phare şi naţională, 6.650.000 Euro şi contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 7.345.099 Euro.

Obiectivul general al proiectului: Proiectul se încadrează în obiectivul general de îmbunătăţire a infrastructurii regionale în vederea sprijinirii creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale pentru ridicarea potenţialului turistic .

Scopul proiectului: Modernizarea infrastructurii, element cheie al prosperităţii economice şi al competitivităţii regiunii necesită investiţii majore pentru eliminarea barierelor economice si sociale generate de aspectele negative existente în toate domeniile acoperite de aceasta , conduce în cazul nostru la : facilitarea accesului spre zonele cu potenţial de dezvoltare economică si turistică, Moreni – puternică si dezvoltată zonă economică, Pucioasa – cunoscută si apreciată staţiune balneară care a primit în anul 2004 peste 250.000 turişti, îmbunătăţirea transportului de bunuri şi persoane, atragerea şi reţinerea investiţiilor,

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Perioada de implementare: 18 luni de la data începerii lucrărilor

7. Denumirea proiectului: Reintroducerea în circuitul turistic a cetăţii de scaun Târgovişte – prima capitală politică şi culturală a ţării Româneşti - lot 1 şi lot 2

Programul proiectului: PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, „Dezvoltarea Infrastructurii regionale”.

Valoarea proiectului: 6.728.388 Euro, din care Consiliul Judeţean Dâmboviţa va furniza 40% din contribuţia totală a aplicantului, şi anume Primăria Târgovişte.

Obiectivul general al proiectului: Stimularea dezvoltării turismului regional şi local prin reintroducerea în circuitul turistic al Cetăţii de Scaun Târgovişte,

Scopul proiectului: Ansamblul va adăposti activităţi culturale care vor contribui la punerea în valoare a patrimoniului existent, integrarea acestuia în viaţa contemporană.

Beneficiar: Primăria Municipiului Târgovişte

Perioada de implementare: 18 luni de la data începerii lucrărilor

V.1. Programul ISPA

Totodată se continuă prin programul ISPA proiectul denumit Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării controlate a deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa, beneficiar fiind asociaţia cu acelaşi nume, din care face parte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consiliul local al municipiului Târgovişte şi cele 81 de consilii locale.

Obiectivul general al aplicaţiei este de a dezvolta infrastructura, cu referire la gospodărirea deşeurilor menajere, pentru păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa. În mod special, acest proiect va proteja sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bucureşti şi va asigura protecţia întregului judeţ împotriva poluării produse de sistemul necorespunzător existent.

Proiectul va susţine, de asemenea, eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de colectarea, sortarea, transportul, tratarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor în judeţ, crescând procentul populaţiei deservite până la 100%.

Prin proiect se propune introducerea treptată a colectării selective a deşeurilor urbane în pubele şi containere şi transportul acestora pentru valorificare la staţia centrală de selectare, compostare şi depozitare a deşeului ultim, nevalorificabil, în depozite ecologice, ce se vor construi în zonele Târgovişte şi Titu.

Date generale

Valoarea proiectului: investiţia totală propusă este de 26.054. 000 euro şi se finanţează prin:

- 75% fonduri ISPA, reprezentând  19.420.500 euro

- 25% imprumut BEI, reprezentând 6.473.500 euro

- costuri neeligibile care vor fi asigurate de Consiliul Judetean Dâmbovita 160.000 euro.

A fost incheiat Acordul de împrumut subsidiar în data de 15.08.2007, în valoare de  6.473.500 euro, între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ca urmare a semnării acordului de împrumut pe termen lung cu Banca Europeana de Investiţii.

Propunerea de amendare a Memorandumului de finanţare privind noul sistem de colectare şi transport al deşeurilor din mediul rural a fost înaintată către Comisia Europeană şi a fost primit un răspuns informal de acceptare. Urmează ca în cel mai scurt timp aprobarea să fie şi în mod oficial transmisă.

Principalii indicatori fizici :

| Indicatori fizici | Unitati | Numar |
| --- | --- | --- |
| 1.20 l euro- pubele | piece | 115.517 |
| 1.1m3 euro-containere | piece | 4 .550 |
| Puncte pre-colectare | unit | 1.300 |
| Puncte pre-colectare sortare selectiva | unit | 65 |
| Zona de depozitare pentru conteinere goale si deseuri voluminoase | unit | 6 |
| Containere pentru mediul rural de 10 mc | unit | 84 |
| Containere camion de 10 mc | unit | 2 |
| Masini de spalat strazile | unit | 8 |
| Masini compactare deseuri | unit | 18 |
| Cantare | unit | 2 |
| Statii de sortare si compostare | unit | 2 |
| Atelier de intretinere | unit | 3 |
| Echipament mobil | unit | 2 |
| Statie spalare | unit | 2 |
| Sistem de tratare a apelor uzate | unit | 2 |
| Cladire administrativa | unit | 2 |
| Echipament de laborator pentru monitorizare | unit | 2 |
| Suprafata celor 2 depozite ecologice | ha | 19,5 |
| Inchidere gropi de deseuri necontrolate | unit | 6 |
| Inchiderea gropilor de deseuri din mediul rural | unit | 77 |

# Stadiul contractelor

Licitaţia privind Contractul de achiziţie de echipamente a fost încheiată, a fost  primit acceptul oficial privind amendarea Memorandumului de finanţare şi s-a încheiat contractul cu firmele câştigătoare.

Au fost întocmite toate documentele pentru Contractul de Parteneriat Public Privat. După obţinerea tuturor aprobărilor din partea instituţiilor abilitate urmează ca licitaţia pentru desemnarea celor 2 operatori (unul pe colectare şi transport şi unul pe tratare şi depozitare a deşeurilor) să fie organizată de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pe principiul dialogului competitiv.

Data de începere a lucrărilor contractului de construcţie a celor două depozite ecologice Aninoasa (cu Staţie de sortare şi compostare) şi Titu, închiderea şi reabilitarea depozitelor existente şi a gropilor de gunoi necontrolate  a fost 27 martie 2007. Din data de 23 aprilie 2007 s-au desfăşurat lucrările fizice. Valoarea contractului în acest moment este de 20.286.856,55 Euro, din care lucrări sub clauza suspensivă 3.564.972,00 Euro

Depozitul ecologic Aninoasa

Lucrări generale :

- ridicări topografice                                                                       100%

- investigaţii geotehnice pentru argilă                                             100%

Lucrări civile :

- curăţirea amplasamentului pentru zona tehnică, celula 1 si 2      100 %

- excavaţii şi transport gunoi în celula veche                                   95%

- compactare gunoi în celula veche                                                  35%

Depozitul ecologic Titu

Lucrări generale :

- ridicări topografice                                                                        100%

- investigaţii geotehnice pentru argilă                                             100%

Lucrări civile :

- curăţirea amplasamentului pentru zona tehnică, celula 1 si 2       95 %

- excavaţii şi transport gunoi în celula veche                                   90% ;

- demolare betoane de pe amplasament                                            95%

Puncte pre-colectare deşeuri menajere şi stradale

În paralel cu lucrările de la cele două depozite ecologice Aninoasa şi Titu au fost întreprinse acţiuni de pregătire a amplasamentelor punctelor de precolectare din Municipiul Târgovişte în număr de aproximativ 700. Celelalte puncte până la 1.300 sunt prevăzute a fi executate în Municipiul Moreni şi oraşele Fieni, Pucioasa şi Găeşti.

Pentru toate punctele de pre-colectare au fost obţinute autorizaţiile de construire cât şi toate avizele prevăzute în Certificatele de urbanism emise (gaze, electrica, telefonie, apă, canalizare, energie termică, sănătate publică).

Stadiul actual al proiectului: în curs de implementare