IV.2. Infrastructura tehnică

IV.2.1. Alimentare cu apă

Preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală în conformitate cu prevederile directivelor europene a continuat  în anul 2006.

Programele de alimentare cu apă aprobat prin HG 577/1997; HG 687/1997 şi SAPARD s-au derulat corespunzător şi în anul 2006.

Programul de alimentare cu apă la sate aprobat prin HG 577/1997.

În anul 2006 au fost continuate lucrările de alimentare cu apă a comunelor Runcu, Cobia şi Hulubeşti.

Realizările valorice se situează la următoarele niveluri:

| Nr. Crt. | Comuna | Rest de realizat La 1.01.2006 ( RON) | Valori solicitate în 2006 | Program aprobat 2006 (RON) | Valoarea lucrărilor exec.şi plătite în anul 2006 (RON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cobia (10 sate) | 1.781.500 | 1.781.500 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Hulubeşti (1 sat) | 734.187 | 734.187 | 250.000 | 250.000 |
| 3 | Runcu (6 sate) | 2.789.558 | 2.789.558 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 4 | Poiana | - | - | 120.000 | 120.000 |
|  | TOTAL | 5.305.245 | 5.305.245 | 2.900.000 | 2.900.000 |

Programul de alimentare cu apă la sate aprobat prin HG 687/1997

În anul 2006 s-a recepţionat  sistemul de alimentare cu apă în comuna Vulcana Băi cu o valoare totală de 3.971.400 RON.

În paralel cu programele de alimentare cu apă a localităţilor judeţului finanţate din diverse surse Consiliul Judeţean Dâmboviţa are în derulare şi lucrări de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă, cum este de exemplu lucrarea de reabilitare a surselor de apă Gâlma şi Răteiu, sursa de apă de la Răteiu fiind construită în perioada 1908 – 1910. Din lucrarea mai sus menţionată s-a realizat în cursul anului 2006 în procent de 17% (750.000 RON).

IV.2.2. Locuinţe

Locuinţe construite prin   ANL

Problema  locuirii  rămâne  o constantă  în  preocupările Guvernului României   şi desigur şi  a  Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Politicile de dezvoltare  a  construcţiei  de locuinţe au vizat atât creşterea fondului locativ, în special  pentru tineri, cât  şi  creşterea calităţii locuirii.

Programul “Locuinţe  pentru  tineri  construite  în  vederea  închirierii“, derulat  prin  Agenţia Naţională de Locuinţe, a demarat în judeţul Dâmboviţa în anul 2002 şi până la finele anului 2006 s-au recepţionat un număr de 853 apartamente, alte 36 apartamente fiind în curs de execuţie.

În ceea ce priveşte fluctuaţia recepţionării apartamentelor, scăderea se datorează faptului că în anii respectivi au fost construite mai multe structuri, urmând ca în anii următori acestea să se finalizeze şi să se recepţioneze.

În anul 2006, Agenţia Naţională de Locuinţe  a continuat construirea de blocuri de locuinţe pe terenuri puse la dispoziţie de administraţia publică locală, fiind recepţionate 185 apartamente după cum urmează:

| Nr. crt. | Localitate nr. bloc/ adresă | Nr. apartamente |  | Regim de înălţime | Stadiu fizic | Data recepţiei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | TÂRGOVIŞTE Bl.A1-str.col.Nicolin Ion | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 2 | Bl.A2-str.Lăzărică Petrescu | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 3 | Bl.A3-str.Lăzărică Petrescu | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 4 | Bl.A4-str.Lăzărică Petrescu | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 5 | Bl.11A-B-dul Eroilor | 45 |  | P+7E+M | Recepţionat | 2003 |  |
| 6 | Bl.11B-B-dul Eroilor | 45 |  | P+7E+M | Recepţionat | 2003 |  |
| 7 | Bl.C2-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 8 | Bl.C3-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 9 | Bl.C4-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 10 | Bl.C6-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 11 | Bl.C6-str.Soroca | 19 |  | P+4E | Recepţionat | 2003 |  |
| 12 | Bl.39A-B-dul Unirii | 64 |  | P+6E+M | Recepţionat | 2003 |  |
| 13 | Bl.1-Cartierul Tineretului | 13 |  | P+2E+M | Recepţionat | 2005 |  |
| 14 | Bl.2-Cartierul Tineretului | 20 |  | P+2E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 15 | Bl.3-Cartierul Tineretului | 13 |  | P+2E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 16 | Bl.4-Cartierul Tineretului | 20 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 17 | Bl.5-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 18 | Bl.6-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2004 |  |
| 19 | Bl.7-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2004 |  |
| 20 | Bl.8-Cartierul Tineretului | 26 |  | P+3E+M | Recepţionat | 2006 |  |
| 21 | Bl. C Str. Dr. Oprescu Dumitru, Nr. 17 | 40 |  | S+P+4E | Recepţionat | 2006 |  |
| 22 | Bl. C Str. Dr. Oprescu Dumitru, Nr. 17 | 20 |  | S+P+4E | Finisaje | 2007 |  |
|  | TOTAL TÂRGOVIŞTE | 535 - recepţionate 20 – în execuţie |  |  |  |  |  |
| 1 | TITU Bl.B2B-str.I.C.Visarion | 19 | P+4 |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 2 | Bl.C1-Cartier Titu Nou | 13 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2002 |
| 3 | Bl.C2-Cartier Titu Nou | 13 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2002 |
| 4 | Bl.C3 sc.A,B-Cartier Titu Nou | 26 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 5 | Bl.C4-Cartier Titu Nou | 13 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 6 | Bl.C5 sc.A,B-Cartier Titu Nou | 26 | P+2+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
|  | TOTAL TITU | 110 – recepţionate |  |  |  |  |  |
| 1 | PUCIOASA Bl.1-str.Rândunelelor | 20 | P+3E+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 2 | Bl.2-str.Rândunelelor | 20 | P+3E+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 3 | Bl.3-str.Rândunelelor | 20 | P+3E+M |  | Recepţionat |  | 2003 |
| 4 | Bl.A-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 5 | Bl.B-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 6 | Bl.C-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 7 | Bl.D-Zona Stadion | 13 | P+2E |  | Recepţionat |  | 2004 |
|  | TOTAL PUCIOASA | 112 - recepţionate |  |  |  |  |  |
| 1 | GĂEŞTI Bl.A1-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 2 | Bl.A2-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 3 | Bl.A3-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 4 | Bl.A4-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 5 | Bl.A5-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2005 |
| 6 | Bl.A6-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 7 | Bl.A7-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 8 | Bl.A8-str.Fundătura 1 Dec. | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
|  | TOTAL GĂEŞTI | 64 - recepţionate |  |  |  |  |  |
| 1 | MORENI Bl.A1-str.Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 2 | Bl.A2-str Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2006 |
| 3 | Bl.A3-str Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Structură |  | 2006 |
| 4 | Bl.A4-str Crângului | 8 | S+P+2E+M |  | Structură |  | 2006 |
|  | TOTAL MORENI | 16 - recepţionate 16 - în execuţie |  |  |  |  |  |
| 1 | FIENI Bl.A1-str.Dr.N.Ştefănescu | 8 | P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2004 |
| 2 | Bl.A2-str.Dr.N.Ştrfănescu | 8 | P+2E+M |  | Recepţionat |  | 2005 |
|  | TOTAL FIENI | 16 - recepţionate |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL JUDEŢ | 853 - recepţionate 36 - în execuţie |  |  |  |  |  |

#### Locuinţe finanţate conform O.G. nr.19/1994

Programul de locuinţe finanţat conform O.G. nr. 19/1994 urmăreşte finalizarea execuţiei blocurilor începute înainte de 1 ianuarie 1990, aflate în diferite stadii de execuţie şi neterminate.

Pentru beneficiarii acestor locuinţe, categorii defavorizate stabilite prin normele metodologice de aplicare a respectivului act normativ, se vor acorda subvenţii şi împrumuturi cu dobândă redusă în vederea accesului la proprietate.

Fondurile solicitate de la M.T.C.T pentru anul 2006 au fost de 1.524.930 lei.

În perioada de referinţă, M.T.C.T. a alocat Consiliului judeţean Dâmboviţa fonduri în valoare de 800.000 RON, la care s-a adăugat suma rezultată din reconstituirea contului în valoare de 178.755 RON pentru blocul G9, scara B din Târgovişte cu 27 apartamente.  Datele sintetice ale acestei investiţii sunt prezentate în tabelul următor:

RON

| Nr. crt. | Localitate Denumire bloc Adresă | Nr ap | Regim de înălţime | Stadiul fizic | Sume alocate 2006 din care: | Sume alocate MTCT | Sume Rezultate din recon stituire cont |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL JUDEŢ din care: | 27 |  |  | 978.755 | 800.000 | 178.755 |
| 1 | Mun.Târgovişte Bl.G9 Scara B Calea Bucureşti | 27 | S+P+4E (parţial5) | Receptionat | 978.755 | 800.000 | 178.755 |

IV.2.3. Programe de sprijinire a învăţământului

În  anul 2006 s-a continuat acţiunea de asigurare a condiţiilor de bază în desfăşurarea procesului didactic din imobilele de învăţământ preuniversitar, din fondurile alocate de către guvern realizându-se lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi reabilitări de imobile precum şi lucrări de asigurare a utilităţilor la unităţile şcolare din mediul rural.

Unităţile şcolare ce au beneficiat de finanţare din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului sunt următoarele:

mii RON

| Nr. crt | Denumire instituţie de învăţământ | Valoare proiect | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grădiniţa Teleşti, com. Ludeşti | 150 | obiect de investiţii |
| 2 | Grădiniţă sat.Ghergheşti, com.Petreşti | 200 | obiect de investiţii |
| 3 | Grădiniţă com. Dărmăneşti | 200 | obiect de investiţii |
| 4 | Grădiniţă program normal nr. 2 Moreni | 300 | obiect de investiţii |
| 5 | Şcoala cls.I-VIII Niculeşti | 200 | obiect de investiţii |
| 6 | Şcoala cls.I-VIII Doiceşti | 200 | consolidare |
| 7 | Şcoala cls.I-VIII Poiana | 147 | reabilitare |
| 8 | Şcoala cls.I-VIII Brezoaele | 200 | reabilitare |
| 9 | Grădiniţă com. Bărbuleţu | 150 | reparaţii capitale |
| 10 | Şcoala cls.I-VIII Moroeni | 210 | reparaţii capitale |
| 11 | Şcoala cls.I-VIII nr.4 Pucioasa | 100 | reparaţii capitale |
| 12 | Şcoala cls.I-VIII sat Drăgăeşti- Ungureni com.Măneşti | 100 | reparaţii capitale |
| 13 | Grădiniţa PP nr.1 Târgovişte | 200 | reparaţii capitale |
| 14 | Şcoala cls. I-VIII sat Ogrea Valea Lungă | 80 | reparaţii capitale |
| 15 | Şcoala cls.I-VIII com. Ciocăneşti | 150 | reparaţii capitale |
| 16 | Şcoala cls.I-VIII Săteni , Aninoasa | 60 | reparaţii capitale |
| 17 | Şcoala cls.I-VIII com. Şelaru | 430 | reparaţii capitale |
| 18 | Şcoala cls.I-VIII com. Malu cu Flori | 350 | reparaţii capitale |
| 19 | Şcoala cls.I-VIII sat Creţuleşti ,com. Mătăsaru | 350 | reparaţii capitale |
| 20 | Şcoala cls.I-VIII com. Braniştea | 250 | reparaţii capitale |
| 21 | Şcoala cls.I-VIII com. Râul Alb | 300 | reparaţii capitale |
| 22 | Şcoala cls.I-VIII com. Butimanu | 250 | reparaţii capitale |
| 23 | Şcoala cls.I-VIII sat Suduleni, com. Voineşti | 300 | reparaţii capitale |
| 24 | Şcoala cls.I-VIII com. Tărtăşeşti | 270 | reparaţii capitale |
| 25 | Şcoala cls.I-VIII com. Slobozia Moară | 200 | reparaţii capitale |
| 26 | Şcoala cls.I-VIII com. Brăneşti | 260 | reparaţii capitale |
| 27 | Şcoala cls.I-VIII com. Petreşti, sat Petreşti | 330 | reparaţii capitale |
| 28 | Şcoala cls.I-VIII com. Dragodana | 250 | reparaţii capitale |
| 29 | Grup Şcolar Agricol Tărtăşeşti | 250 | reparaţii capitale |
| 30 | Şcoala cls.I-VIII com. Mătăsaru, sat Teţcoiu | 150 | reparaţii capitale |
| 31 | Şcoala cls.I-VIII com. Ocniţa | 100 | reparaţii capitale |
| 32 | Şcoala cls.I-VIII com. Dărmăneşti | 400 | reparaţii capitale |
| 33 | Şcoala cls.I-VIII com. Ludeşti, sat Teleşti | 150 | reparaţii capitale |
| 34 | Şcoala cls.I-VIII com. Dragodana, sat Picior de Munte- Boboci | 150 | reparaţii capitale |
| 35 | Grădiniţa nr.9 Târgovişte | 230 | reparaţii capitale |
| 36 | Şcoala cls.I-VIII com. Valea Lungă, sat Cricov | 150 | reparaţii capitale |
| 37 | Şcoala cls.I-VIII nr.1com. I.L.Caragiale | 200 | reparaţii capitale |
| 38 | Şcoala cls.I-VIII com. Vlădeni | 100 | reparaţii capitale |
| 39 | Şcoala cls.I-VIII com. Comişani | 100 | reparaţii capitale |
| 40 | Şcoala cls.I-VIII com. Băleni | 100 | reparaţii capitale |
| 41 | Şcoala cls.I-VIII com. Vârfuri | 180 | reparaţii capitale |
| 42 | Şcoala cls.I-VIII com. Vulcana Pandele, sat Gura Vulcănii | 150 | reparaţii capitale |
| 43 | Liceul Teoretic Titu | 200 | reparaţii capitale |
| 44 | Şcoala cls.I-VIII com. Cândeşti | 150 | reparaţii capitale |
| 45 | Grădiniţa nr.4 cartier Arsuri Găeşti | 130 | reparaţii capitale |
| 46 | Grădiniţa nr.2 oraş Găeşti | 150 | reparaţii capitale |
| 47 | Grădiniţa nr.1 Morteni | 200 | reparaţii capitale |
| 48 | Grădiniţa sat Potocelu, com. Ludeşti | 50 | reparaţii capitale |
| 49 | Şcoala cls.I-VIII com. Hulubeşti | 115 | reparaţii capitale |
| 50 | Şcoala cls.I-VIII com. Ocniţa, sat Ocniţa | 35 | reparaţii capitale |
| 51 | Şcoala cls.I-VIII nr. 1 com. Bezdead | 205 | reparaţii capitale |
| 52 | Şcoala generală Crângurile | 250 | reparaţii capitale |
| 53 | Şcoala cls.I-VIII sat Crovu com. Odobeşti | 150 | reparaţii capitale |
| 54 | Şcoala cls.I-VIII sat Dobra com. Dobra | 150 | reparaţii capitale |
| 55 | Şcoala cls.I-VIII com. Glodeni | 150 | reparaţii capitale |
| 56 | Şcoala cls.I-VIII com. Şotânga | 100 | reparaţii capitale |
| 57 | Şcoala cls.I-VIII com. Finta | 150 | reparaţii capitale |
| 58 | Şcoala cls.I-VIII com. Cobia, sat Căpşuna | 130 | reparaţii capitale |
| 59 | Şcoala cls.I-VIII com. Vişineşti | 100 | reparaţii capitale |
| 60 | Şcoala cls.I-VIII com. Crevedia, sat Crevedia | 130 | reparaţii capitale |
| 61 | Şcoala cls.I-VIII com. Ludeşti, sat Scheiu de Jos | 47 | reparaţii capitale |
| 62 | Şcoala cls.I-IV + Grădiniţa sat Pitaru, com. Potlogi | 84 | asigurare utilităţi |
| 63 | Şcoala cls.I-VIII com. Potlogi, sat Pitaru | 84 | asigurare utilităţi |
| 64 | Şcoala cls.I-IV + Grădiniţa sat Gorgota, com. Răzvad | 73 | asigurare utilităţi |
| 65 | Şcoala cls.I-IV sat Obărani, com. Vişina | 70 | asigurare utilităţi |
| 66 | Şcoala cls.I-IV + Grădiniţă sat Vlăsceni, com. Potlogi | 85 | asigurare utilităţi |
| 67 | Şcoala cls.I -IV Grădiniţă com. Ulieşti, sat Stravopolia | 73 | asigurare utilităţi |
|  | TOTAL | 11658 |  |

IV.2.4. Programul de modernizare a clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Pentru clădirile aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în anul 2006 s-au realizat lucrări de reabilitare, extindere şi consolidare. În cadrul acestui program s-au efectuat intervenţii asupra următoarelor construcţii: Centrul de formare profesională Gâlma şi Muzeul de Artă Târgovişte.

Costurile de extindere şi modernizare a centrului de perfecţionare Gâlma se ridică la suma de aproximativ 2.452.420 RON lucrările urmând a se încheia în trimestrul I 2007.

La Muzeul de Artă Târgovişte costul lucrărilor de reparaţii capitale, consolidare şi restaurare picturi este de 1.213.201 RON, lucrările de restaurare pictură fiind de 515770 RON şi se vor încheia în trimestrul I 2007.

IV.2.5. Cadastru imobiliar-edilitar şi constituirea băncilor de date urbane

- Sistem informatic geografic (GIS) bazat pe plan index pentru urbanism şi amenajarea teritoriului în judeţul Dâmboviţa

În anul 2006 a continuat acţiunea începută în anii 2004 şi 2005 de transpunere a PUG–urilor în format electronic pentru localităţile: Dragomireşti, Tătărani, Măneşti, Şotânga, Brăneşti şi Vulcana Pandele.

S-au dispus măsurile necesare beneficiar–executant (S.C. BLOOMINFO GEONET S.R.L. Târgovişte) ca desfăşurarea lucrărilor ce au făcut obiectul finanţării să se efectueze în bune condiţii, în limita valorilor din contract şi la termenele prevăzute în grafice.

În vederea gestionării acestora PUG-uri în format electronic s-a achiziţionat pe semestrul II 2006 o aplicaţie GIS, în valoare de circa 7000 euro fără TVA şi aparatura necesară utilizării acesteia (staţie grafică şi plotter), urmând ca prin asigurarea unor condiţii optime de spaţiu şi a instruirii personalului, această activitate să înceapă deja din trimestrul I 2007.

În tabelul de mai jos sunt prezentate pe localităţi valorile sumelor alocate de la buget de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi valoarea subvenţiilor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

RON

| Nr. crt. | ## Localitate | Valoare buget C.J. Dâmboviţa | Valoare subvenţii M.T.C.T. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRAGOMIREŞTI | - | 23.800 |
| 2 | TĂTĂRANI | - | 29.750 |
| 3 | MĂNEŞTI | - | 29.750 |
| 4 | ŞOTÂNGA | - | 29.750 |
| 5 | BRĂNEŞTI | - | 29.750 |
| 6 | VULCANA PANDELE | - | 31.000 |
|  | TOTAL | - | 173.800 |

- Sisteme informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane

În conformitate cu prevederile art. 67, titlul III din Legea nr.7/1996, republicată şi Legii nr.379/2005 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2006, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în calitate de ordonator principal de credite pentru aceste activităţi a alocat Consiliului Judeţean Dâmboviţa suma de 230.000 LEI defalcată pe localităţile Târgovişte, Moreni, Titu şi Pucioasa conform tabelului de mai jos.

S-au dispus măsurile necesare pentru ca desfăşurarea lucrărilor ce au făcut obiectul finanţării să se efectueze în bune condiţiuni iar sumele alocate să fie utilizate conform destinaţiei şi la termenele prevăzute în grafice.

Cu toate aceste măsuri au apărut şi nerealizări, astfel prin adresa nr.1507/30.11.2006 S.C.Proiect Dâmboviţa S.A., executantul lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar ale oraşului Titu, motivând schimbarea acţionarului şi procesul de restructurare al instituţiei, comunică Primăriei oraşului Titu rezilierea contractului, inclusiv a actului adiţional nr.1/2006 în valoare totală de 40.000 LEI.

În aceste condiţii Consiliul Judeţean Dâmboviţa prin adresa nr.9658/05.12.2006 solicită Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca redistribuirea banilor alocaţi de la bugetul de stat pe anul 2006 localităţilor Titu – 40.000 LEI şi Târgovişte – 8.000 LEI (sumă nerealizată pe trim.IV 2006) pentru efectuarea sistemelor informaţionale specifice domeniului imobiliar edilitar şi băncilor de date urbane să se facă localităţii Vulcana Băi, care avea lucrări efectuate şi neachitate, dar M.T.C.T. – Direcţia generală gestiunea localităţilor a redistribuit aceste sume în alt judeţ.

Sumele alocate iniţial de la bugetul de stat pe anul 2006 au fost suplimentate cu 20.000 LEI de la bugetul local de către Consiliul Local Moreni pentru lucrările din municipiul Moreni.

-  RON -

| Localitatea | ### Suma alocată | Suma suplimentară de la bugetul local | ## Total | Sume nerealizate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÂRGOVIŞTE | 80.000 | - | 80.000 | 8.000 | Redistribuită în alt judeţ |
| MORENI | 70.000 | 20.000 | 90.000 | - | - |
| TITU | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | Redistribuită în alt judeţ |
| PUCIOASA | 40.000 | - | 40.000 | - | - |
| TOTAL | 230.000 | 20.000 | 250.000 | 48.000 | - |

IV.2.6. Valorificarea potenţialului turistic

Prin participarea directă a administraţiei judeţene dâmboviţene, în ideea  valorificării potenţialului turistic al judeţului, în special a celui montan au avut ca rezultat două iniţiative de mare anvergură:

1. Înfiinţarea staţiunilor turistice de sporturi de iarnă  Peştera – Padina.

Finalizarea modificărilor impuse de avizatori pentru “Planul Urbanistic Zonal Peştera – Padina” şi ca urmare a dezbaterii publice a acestuia s-a  bucurat de o bună participare din partea locuitorilor judeţului şi nu numai. Etapele parcurse au cuprins avizarea proiectului la organismele interesate, avizarea la ministerele de resort,în prezent aflându-ne în faza iniţierii unei Hotărâri de Guvern pentru înfiinţarea staţiunilor turistice  Peştera-Padina şi declararea lor ca zone de interes turistic naţional. Între timp s-a realizat şi un studiu de fezabilitate pentru infrastructura rutieră şi cea a dotărilor sportive de interes major (trambuline, patinoar de viteză, pârtie olimpică pentru probele de schi alpin, pistă de schi fond şi poligon de biatlon).

De asemenea sunt în derulare discuţii exploratorii pentru constituirea unui Centru naţional olimpic de sporturi de iarnă având în vedere că platoul văii superioare a râului Ialomiţa este singurul loc din România unde sunt identificate amplasamente pentru toate genurile de sporturi de iarnă.

Atât înfiinţarea staţiunii turistice Peştera – Padina cât şi a Centrului naţional olimpic sunt obiective ce au fost nominalizate în Legea 526/2003 de aprobare a Programului naţional “Super–schi în Carpaţi”, cu finanţări începând din anul 2006, pentru care au fost iniţiate demersurile de obţinere a proprietăţii terenurilor.

2. Înfiinţarea staţiunii ecoturistice Leaota.

“Staţiunea ecoturistică Leaota” reprezintă un proiect din cadrul sistemului turistic Leaota. Tema principală a proiectului este integrarea în natură şi folosirea resurselor acesteia, fără a altera ecoturismul din care face parte.

Deoarece Masivul Leaota se întinde pe teritoriul administrativ a două judeţe : (Dâmboviţa şi Argeş), s-a recurs la asocierea acestora ca şi participante la realizarea proiectului, împreună cu  Fundaţia “Felix Domo” Bucureşti şi Obştea Moşnenilor Dragoslăveni. Astfel, a luat fiinţă asociaţia „Ecoturism Leaota”, având ca membri fondatori Consiliul judeţean Dâmboviţa, Consiliul judeţean Argeş şi cele două ONG-uri menţionate mai sus.

Asociaţia nou creată şi-a propus ca obiectiv primordial valorificarea şi dezvoltarea potenţialului turistic al Masivului Leaota prin promovarea şi realizarea de programe sociale destinate persoanelor, grupurilor sau comunităţilor socio-profesioanle defavorizate, în principal din zona de interes, Masivul Leaota, ce se întinde pe teritoriul judeţelor Dâmboviţa şi Argeş. Trebuie spus că „Sistemul ecoturistic Leaota”  reprezintă un sumum de proiecte ce răspunde  preocupărilor pentru o dezvoltare locală durabilă, care să consoneze cu nevoia de prezervare a mediului natural. Proiectul propune o infrastructură şi o suprastructură integrate în mediul natural printr-o minimă intervenţie care să nu influenţeze negativ microclimatul specific zonei, materializându-se într-o staţiune turistică cu sezon permanent. Pe termen scurt, respectiv anul 2007, Adunarea Generală a asociaţiei „Ecoturism Leaota” a hotărât să realizeze următoarele obiective deosebit de necesare şi importante: Studiu topografic-suport pentru PUZ „Sistem ecdoturistic Leaota”, Planul de Urbanism Zonal al proiectului în ansamblu (pentru ambele judeţe), studii de fezabilitate pentru toate căile de acces în staţiune, din drumurile judeţene, respectiv Runcu-Leaota (12 km), Bolboci-Leaota (8 km), Dragoslavele-Cumpăna (12 km), Podu Dâmboviţei-Valea Cheii, Valea Bunii (8 km). Pentru aceste investiţii s-a stabilit un buget de 600.000 lei, din care 90% reprezintă contribuţia financiară a celor două consilii judeţene iar restul constituie contribuţia ONG-urilor implicate. Pe termen mediu, se are în vedere realizarea SF-ului „Sistem ecdoturistic Leaota”, a proiectelor tehnice şi a SF-urilor pentru alimentare cu apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii din cadrul sistemului ecoturistic şi a documentaţiilor pentru obţinerea tuturor avizelor necesare proiectului, elaborarea proiectelor tehnice şi a studiilor de fezabilitate pentru instalaţiile de transport pe cablu şi amenajarea pârtiilor de schi, precum şi pentru alimentarea cu energie neconvenţională, respectiv energie solară eoliană.